## Slide 1
الفصل التاسع
مهارة إدارة
المشروعات الصغيرة

## Slide 2
2-9
خطوات تأسيس المشروع
الصغير

## Slide 3
الفكرة المحورية
المفاهيم الرئيسية
الأهداف
التعرف على خطوات تأسيس المشروع الصغير
خطوات تأسيس المشروع الصغير.
يتوقع بعد نهاية الموضوع أن يكون الطلبة قادرين على:
1. استنتاج خطوات تأسيس المشروع الصغير
2 تطبيق خطوات تأسيس المشروع الصغير.

## Slide 4
يتجه الكثير من الأفراد نحو تأسيس مشروع خاص يحقق لهم الاستقلالية المالية بدلاً من الحصول على وظيفة؛ لذا فإن مرحلة التأسيس لأي مشروع استثماري سواء كان كبير الحجم أم صغير الحجم لابد أن تمر بعدة خطوات؛ وفي هذا الموضوع سنتعرف عليها.

## Slide 5
الهدف الأول أن يكون الطلبة قادرين على استنتاج خطوات تأسيس المشروع الصغير.

## Slide 6
خطوات تأسيس المشروع الصغير

## Slide 7
المشروع هو مجموعة من الخطوات المتتابعة والمتسلسلة التي تحقق الهدف من هذا المشروع، وتبدأ هذه الخطوات من وجود فكرة ما، وتنتهي بالتقييم مرورا بمجموعة من المراحل التي تتمثل في التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ. وتتمثل خطوات التأسيس لأي مشروع استثماري سواء كان كبير الحجم أم صغير الحجم فيما يأتي:

## Slide 8
1
البحث عن الفرص الاستثمارية ، والتواصل لفكرة محددة
3
إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع
2
دراسة الجدوى
4
تنفيذ المشروع
5
المتابعة والتقييم

## Slide 9
النشاط التطبيقي

## Slide 10
ما المشروع الذي ترغب في إنشائه؟
بالتعاون مع مجموعة من زملائك، قم بما يأتي:

## Slide 11
. لماذا اخترت هذا المشروع؟
بالتعاون مع مجموعة من زملائك، قم بما يأتي:

## Slide 12
. كيف تتأكد من نجاح المشروع؟
بالتعاون مع مجموعة من زملائك، قم بما يأتي:

## Slide 13
. ما الفرص التطويرية لهذا المشروع؟َ
بالتعاون مع مجموعة من زملائك، قم بما يأتي:

## Slide 14
. بعد إجابتك على هذه الأسئلة ماذا تستنج؟
بالتعاون مع مجموعة من زملائك، قم بما يأتي:

## Slide 15
الهدف الثاني: أن يكون الطلبة قادرين على تطبيق خطوات تأسيس المشروع الصغير.

## Slide 16
خطوات تأسيس المشروع الصغير

## Slide 17
الخطوة الأولى

## Slide 18
البحث عن الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محددة: عند بداية البحث عن فكرة للمشروع يحتاج الأمر إلى البحث عن الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة، والتي يفضل أن تكون مناسبة لميول صاحب المشروع وقدراته ومهاراته؛ ليبدأ إنشاء المشروع بطريقة صحيحة ومن أبرز المصادر التي تسهم في توليد الأفكار هي:
الخبرة الشخصية.
الهواية.
البحث.

## Slide 19
الخطوة الثانية
دراسة الجدوى

## Slide 20
تعرف دراسات الجدوى الاقتصادية بأنها أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح مشروع معين أو فكرة استثمارية، أو فشلهما قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المنشأة و وإمكانياتها. وفي المنشآت الصغيرة يجب أن يجري المالك هذه الدراسة قبل المخاطرة بالدخول في فرصة استثمارية قد لا يحمد عقباها وعادة تجري بعض الجهات الخاصة دراسات الجدوى الاقتصادية، ويجب اختيار جهة تعتمد على النواحي العلمية والميدانية، وتكون ذات خبرة وسمعة طيبة في هذا المجال، وتتكون دراسة الجدوى من:
. مقدمة عن المشروع
. الدراسة الفنية.
. دراسة السوق.
. الدراسة المالية.

## Slide 21
الخطوة الثالثة
إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع

## Slide 22
إن خطة العمل هي مستند مكتوب ويحوي جداولا ورسومًا بيانية توضح بالتفصيل المشروع المقترح، كما تبين الرغبات المتوقعة، والنتائج المحتملة من هذا المشروع. ويمكننا أن نقول أنها خريطة توضح الطريق لصاحب المشروع، وعادة ما يحتاج صاحب المشروع إلى إعداد مثل هذه الخطط لتقديمها لمصدر التمويل الذي سيمده بالمال اللازم لإنشاء المشروع (قد يكون بنكا تجاريًا، أو أحد صناديق التنمية الحكومية، أو أي جهة داعمة لمثل هذه المشروعات الصغيرة).

## Slide 23
فيجب عليه تصميم نموذج العمل الذي يمثل خطة عمل تُحدد الأسلوب الذي يتبعه المشروع لتحقيق الدخل بإضافة قيمة
مقترحة يستفاد منها.
ويتكون مخطط العمل من تسع مكونات هي:

## Slide 25
الخطوة الرابعة
تنفيذ المشروع

## Slide 26
هي المرحلة التي يبدأ فيها عمل المشروع، ويباشر فريق العمل تنفيذ الإجراءات والمهام المتفق عليها في خطة العمل؛ بهدف متابعة سير العمل وفق ما هو مخطط له، وإدخال التعديلات والتحسينات اللازمة على الإجراءات والمهام إن حدثت تغيرات في بيئة العمل.
ويسير تنفيذ المشروع وفق أربع مراحل

## Slide 27
1. متابعة خطة المشروع: حيث يتابع صاحب المشروع دقة تنفيذ المشروع، وأنه يتجه نحو تحقيق الأهداف المرجوة منه وفق التنسيق المطلوب بين المهام والأنشطة المرتبطة ببعضها.

## Slide 28
2. متابعة الموارد المالية: وفيها يتأكد من دقة تنفيذ ميزانية المشروع، وإنها تُصرف على المستلزمات المخصصة، مع معالجة
المصروفات غير المخطط لها.

## Slide 29
3 متابعة فريق العمل حيث يتابع دقة تنفيذ أنظمة العمل، ويتحقق من إنجاز فريق العمل وفعاليته، ومدى التزامهم بتنفيذ خطة عمل المشروع.

## Slide 30
4. تطبيق إدارة المخاطر ويتمثل دور إدارة المخاطر في تحديد عوامل الخطر، ومسبباتها وآثارها، ووضع الحلول لها، ومعالجتها.

## Slide 31
1
متابعة خطة المشروع
3
متابعة فريق العمل
2
متابعة الموارد المالية
4
تطبيق إدارة المخاطر

## Slide 32
الخطوة الخامسة: المتابعة والتقييم

## Slide 33
فالمتابعة هي عملية منظمة ومستمرة لجمع معلومات وبيانات المشروع وتحليلها؛ أنشطة لقياس مدى سير ة المشروع مع الخطة الموضوعة بغرض تحديد الوضع الحالي للمشروع، واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذه بالكفاءة المطلوبة.
ولأنشطة المشروع العديد من المؤشرات التي تساعد على معرفة مدى تحققه، وقياس مستوى التنفيذ، وتنقسم المؤشرات لنوعين أساسيين؛ هما:

## Slide 34
مؤشرات الأداء: هي متابعة المدخلات والعمليات التي تمت خلال تنفيذ أنشطة المشروع.
مؤشرات النتائج: هي المتابعة التي تقيس الأثر الناتج عن أنشطة المشروع.

## Slide 35
أما التقييم هو عملية علمية منظمة تتضمن جمع أدلة وإجراء مقارنات لقياس الأنشطة في مقابل المعايير والمؤشرات؛ بهدف إصدار حكم عن قيمة المشروع وفاعليته.

## Slide 36
النشاط التطبيقي

## Slide 37
يرغب أحد أفراد أسرتك بإنشاء مشروع صغير، من خلال ما تعلمته عن خطوات تأسيس المشروع الصغير؛ وضح ما ستقوم به لمساعدته في تأسيس مشروعه.
الإجراء | الخطوة
 | البحث عن الفرص الاستثمارية والتوصل لفكرة محددة
 | دراسة الجدوى
 | إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع
 | تنفيذ المشروع
 | المتابعة والتقييم

## Slide 38
نشاطات
مقترحة

## Slide 39
من خلال زيارتك لأحد المنشآت الصغيرة في منطقتك قم بما يأتي:
ناقش مالك المنشاة حول الخطوات المتبعة في تأسيس هذه المنشأة.
قارن ما توصلت إليه مع ما تعلمته في هذا الموضوع.
قدم تقريرا أمام زملائك عن هذه التجربة.

## Slide 40
التقويم

## Slide 41
أجب عن الأسئلة الآتية:

## Slide 42
اذكر الخطوة الثالثة من خطوات تأسيس المشروع، مع توضيح المقصود بهذه الخطوة.
إعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع: خطة العمل هي مستند مكتوب يحوي جداول ورسوم بيانية توضح بالتفصيل المشروع المقترح ، وتبين الرغبات المتوقعة والنتائج المحتملة من هذا المشروع، وعادة ما يحتاج صاحب المشروع إلى إعداد مثل هذه الخطط لتقديمها لمصدر التمويل.

## Slide 43
المتابعة والتقييم هي الخطوة الأخيرة من خطوات تأسيس المشروع الصغير الشرح أهمية هذه الخطوة لنجاح المشروع الصغير، مبينا أهم المؤشرات المستخدمة في هذه الخطوة.
تساعد على معرفة مدى تحقيق الأهداف وقياس مستوى التنفيذ، وتنقسم المؤشرات لنوعين أساسين، هما : مؤشر الأداء - مؤشر النتائج.

## Slide 44
اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

## Slide 45
الخطوة الأولى من خطوات تأسيس المشروع هي:
أ- إعداد خطة العمل
ب- البحث عن الفرص الاستثمارية
ج- التقييم

## Slide 46
متابعة المدخلات والعمليات التي تمت خلال تنفيذ أنشطة المشروع تعد من مؤشرات:
أ- الأداء
ب- النتائج
ج- المدخلات

## Slide 47
يتأكد من دقة تنفيذ ميزانية المشروع، وإنها تُصرف على المستلزمات المخصصة، مع معالجة المصروفات
غير المخطط لها، تكون في مرحلة متابعة:
أ- المخاطر
ب- الموارد المالية
ج- التنفيذ